汉源县人民医院

化粪池及污水处理站污泥清掏处置项目市场询价公告

项目编号：汉人医（市场询价）20241001

市场询价文件

汉源县人民医院

2024年10月16日

- 汉源县人民医院按照院内比选采购程序，对医院内化粪池及污水处理站污泥清掏项目进行市场询价，诚邀符合资格条件的、有能力的供应商参加询价，有关事项公告如下：

一、项目编号：汉人医（市场询价）20241001

二、项目内容：汉源县人民医院化粪池及污水处理站污泥清掏项目

三、项目简介：

汉源县人民医院现启动化粪池清掏及污泥处置项目市场询价，旨在寻找专业服务商，对医院内化粪池及污水处理站污泥进行清掏并合规处置。欢迎具备相关资质与经验的单位参与报价。

四、项目预算

本项目预算金额12万元。(按实际量结算，不超12万元)

五、参与市场询价资质要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：

8.具有有效的《危险废物经营许可证》且核准经营的危险废物类别为HW01（841-001-01）。

（二）本项目不接受联合体报价。

六、特殊要求

（一）化粪池及污水污泥清掏项目的施工方案应包含但不限于以下几个关键步骤：

1、准备工作：组织人员进入工作区域，熟悉工作地点，划分作业区域，进行安全培训和事故预警。同时，检查安全防护工具、检测设备和车辆的工作能力，确保水电供应正常。

2、通风与检测：提前2-4小时打开化粪池，用轴流风机通风，并使用仪器检测化粪池内是否有毒气体。

3、清掏作业：在确认无毒气后，使用专业设备（如污水泵、高压清洗车等）将化粪池内的污水和浮物抽出，并进行二次处理以稀释沉淀的粪便和污泥。作业人员需佩戴防护装备（如防毒面具、安全带等），并通过消防梯或电动升降设备进入化粪池底部进行清掏。

4、外运处理：将清理出的沉淀物装入密封车内进行外运，确保施工现场和外运路段的卫生问题。

5、清理标准：清理完成后，应达到水面无漂浮物、池壁基本清洁、现场基本卫生的标准。

（二）其他安全注意事项

1. 制定应急预案：在清掏前，要制定详细的应急预案，包括应急疏散、救援措施等，以应对可能发生的突发事件。

2. 进行安全培训：对参与清掏工作的人员进行安全培训，使其了解安全操作规程和注意事项，提高安全意识。

3. 遵守环保法规：在清掏过程中，要严格遵守环保法规，防止对周围环境造成污染和破坏。

七、服务需求表：

汉源县人民医院危险废物委外合规处置需求表

| 序号 | 危废代码 | 危废名称 | 预计数量（公斤） | 单价（元/公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 841-001-01 | 废水处理的浮渣、污泥 | 按实际数量结算(不超12万元) |  |

八、报名方式

将已填写的《报名信息登记表》《营业执照》(附经办人身份证复印件)加盖供应商单位公章后扫描成PDF格式发送至925393489@qq.com。院内竞价（询价）时间如有变动另行通知。

九、院内竞价（询价）时间、地点

院内竞价（询价）时间：2024年10月24日下午14：00；地点：汉源县人民医院门诊楼8楼小会议室。供应商可将竞价（询价）文件密封盖章后现场送达或通过邮寄方式寄往汉源县人民医院。2024年10月24日14：00点前未送到，采购人将拒收竞价（询价）文件。

十、报名时间

即日起至2024年10月21日16：30

联系人：唐老师18095096296

附件一：报名信息登记表

附件二：报价一览表

汉源县人民医院                                          2024年10月16日

附件一：

报名信息登记表

| 项目名称 |  | 汉源县人民医院化粪池及污水处理站污泥清掏项目 |
| --- | --- | --- |
| 单位信息 | 单位名称 |  |
|  |  | 注：单位名称应与公章上的名称一致，否则因供应商填写错误导致的后果将由供应商自行承担。 |
|  | 开票信息 |  |
|  | 联系方式 | 固定电话： |
|  |  | 传真号码： |
| 经办人信息 | 姓名 |  |
|  | 手机号 |  |
|  | 电子邮件 |  |
| 备注：/ |  |  |

附件二：

报价一览表

| 序号 | 危废代码 | 危废名称 | 预计数量（公斤） | 单价（元/公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 841-001-01 | 废水处理的浮渣、污泥 | 按实际数量结算(不超12万元) |  |

- 单位名称：

- 年    月    日